АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАОЗЕРСКА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ГОРОДА ЗАОЗЕРСКА) П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_________________________                                                                          № ___________________

О внесении изменений в муниципальную программу

ЗАТО города Заозерска Мурманской области

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории ЗАТО города Заозерска

Мурманской области»  на 2014-2020 годы, утвержденную

постановлением Администрации ЗАТО города Заозерска

от 15 октября 2013 года № 930 (в редакции постановления

Администрации ЗАТО города Заозерска от 28.03.2016 № 181)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком и Методическими рекомендациями «По разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО города Заозерска Мурманской области», утвержденными постановлением Администрации ЗАТО города Заозерска от 16 сентября 2013 года № 769, со статьей 46 Устава ЗАТО города Заозерска,

постановляю:

- Внести изменения в муниципальную программу ЗАТО города Заозерска Мурманской области «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО города Заозерска Мурманской области»  на 2014-2020 годы согласно приложению.

- Текущий контроль за исполнением настоящего постановления в части реализации мероприятий программы возложить на ответственного исполнителя программы, в части финансового обеспечения – на начальника финансово-бюджетного отдела Администрации ЗАТО города Заозерска Масорину Е.В.

- Муниципальному учреждению «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати» (Гордова Е.Б.) опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Западная Лица».

- Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг ЗАТО города Заозерска» (Слиж Т.М.) организовать размещение настоящего постановления с Приложением  на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО города Заозерска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

ЗАТО города Заозерска                                                                                В.М. Урошлев

|  | # Приложение |
| --- | --- |
|  | # к постановлению Администрации # ЗАТО города Заозерска |
|  | # от ______________2016 года № ____ |

Изменения в муниципальную программу ЗАТО города Заозерска

Мурманской области «Капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО

города Заозерска Мурманской области»  на 2014-2020 годы,

утвержденную постановлением Администрации

ЗАТО города Заозерска от 15 октября 2013 года № 930

- Внести изменения в муниципальную программу ЗАТО города Заозерска Мурманской области «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО города Заозерска Мурманской области»  на 2014-2020 годы (далее – Программа):

  - Строку 5 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: 26857,29 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: внебюджетные источники – 13 720,89 тыс. рублей местный бюджет – 11 236,40 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год – 1 529,00 тыс. рублей в том числе: местный бюджет – 1 529,00 тыс. рублей 2015 год – 912,20 тыс. рублей в том числе: местный бюджет – 912,20 тыс. рублей 2016 год – 13 583,07 тыс. рублей в том числе: внебюджетные источники – 6 787,87 тыс. рублей местный бюджет – 6 795,20 тыс. рублей 2017 год – 9333,02 тыс. рублей в том числе: внебюджетные источники – 6 933,02 тыс. рублей местный бюджет – 500 тыс. рублей 2018 год – 500 тыс. рублей в том числе: местный бюджет – 500 тыс. рублей 2019 год – 500 тыс. рублей в том числе: местный бюджет – 500 тыс. рублей 2020 год – 500 тыс. рублей в том числе: местный бюджет – 500 тыс. рублей |
| --- | --- |

  - Таблицу Раздела 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

Мероприятия по объектам капитального ремонта

жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности

ЗАТО города Заозерска Мурманской области

| № п/п | Муниципальная программа, мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС |  |
|  | Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО города Заозерска Мурманской области» на 2014-2020 годы | 2014-2020 | 24 957,29 | 0,00 | 0,00 | 11 236,40 | 13 720,89 |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС |  |
|  |  |  | 1 529,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529,00 | 0,00 |  |
| 1 | Выборочный капитальный ремонт межпанельных швов | 2014 | 633,10 |  |  | 633,10 |  | МКУ «Служба заказчика» |
| 2 | Выборочный капитальный ремонт лифтового оборудования | 2014 | 400,00 |  |  | 400,00 |  | МКУ «Служба заказчика» |
| 3 | Замена электросчетчиков в муниципальном жилищном фонде | 2014 | 59,10 |  |  | 59,10 |  | МКУ «Служба заказчика» |
| 4 | Усиление плит перекрытия пер. Гранитный д. 2 | 2014 | 38,70 |  |  | 38,70 |  | МКУ «Служба заказчика» |
| 5 | Демонтаж балконных плит ул. Строительная д. 3 | 2014 | 377,50 |  |  | 377,50 |  | МКУ «Служба заказчика» |
| 6 | Прочие (страховая выплата премии) | 2014 | 20,60 |  |  | 20,60 |  | Администрация ЗАТО города Заозерска |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС |  |
|  |  |  | 912,20 | 0,00 | 0,00 | 912,20 | 0,00 |  |
| 1 | Выборочный капитальный ремонт межпанельных швов | 2015 | 100,80 |  |  | 100,80 |  | МКУ «Служба заказчика» |
| 2 | Выборочный капитальный ремонт лифтового оборудования | 2015 | 400,00 |  |  | 400,00 |  | МКУ «Служба заказчика» |
| 3 | Выборочный капитальный ремонт квартир в муниципальном жилищном фонде | 2015 | 213,90 |  |  | 213,90 |  | МКУ «Служба заказчика» |
| 4 | Техническое обследование строительных конструкций зданий, разработка ПСД | 2015 | 158,00 |  |  | 158,00 |  | Администрация ЗАТО города Заозерска |
| 5 | Усиление плит перекрытия пер. Гранитный д. 2 | 2015 | 39,50 |  |  | 39,50 |  | МКУ «Служба заказчика» |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС |  |
|  |  |  | 13 583,07 | 0,00 | 0,00 | 6 795,20 | 6 787,87 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Ремонт межпанельных швов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Служба заказчика» |
| 1.1 | Выборочный капитальный ремонт межпанельных швов | 2016 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | МКУ «Служба заказчика» |
| 2 | Основное мероприятие 2 Выборочный капитальный ремонт лифтового оборудования |  | 4 947,12 | 0,00 | 0,00 | 925,54 | 4 021,58 | НКО «ФКР МО», Администрация ЗАТО города Заозерска, Управление ЭР, ЖКХ и МИ, МКУ «Служба заказчика» |
| 2.1 | Техническая оценка соответствия и выборочный капитальный ремонт лифтового оборудования многоквартирных домов | 2016 | 925,54 |  |  | 925,54 |  | МКУ «Служба заказчика» |
| 2.2 | Замена лифтового оборудования по ул. Колышкина, д. 3 (1 п.) | 2016 | 4 021,58 |  |  |  | 4 021,58 | НКО «ФКР МО», Администрация ЗАТО города Заозерска, Управление ЭР, ЖКХ и МИ, МКУ «Служба заказчика» |
| 3 | Основное мероприятие 3 Выборочный капитальный ремонт квартир в муниципальном жилищном фонде |  | 69,09 | 0,00 | 0,00 | 69,09 | 0,00 | МКУ «Служба заказчика» |
| 3.1 | Выборочный капитальный и текущий ремонт квартир в муниципальном жилищном фонде | 2016 | 69,09 |  |  | 69,09 |  | МКУ «Служба заказчика» |
| 4 | Основное мероприятие 4 Капитальный ремонт жилищного фонда |  | 8 566,86 | 0,00 | 0,00 | 5 800,57 | 2 766,29 | НКО «ФКР МО», Администрация ЗАТО города Заозерска, Управление ЭР, ЖКХ и МИ, МКУ «Служба заказчика» |
| 4.1 | Проведение технического обследования и (или) разработка проектно-сметной документации на проведения работ по ремонту жилищного фонда, в том числе: - техническое освидетельствование жилого дома № 3 по ул. Чумаченко - усиление строительных конструкций жилого дома № 3 по ул. Строительная - обследование подвала жилого дома № 6 по пер. Молодежный | 2016 | 1 100,00 |  |  | 1 100,00 |  | Управление ЭР, ЖКХ и МИ |
| 4.2 | Ремонт фасадов | 2016 | 3 014,00 |  |  | 3 014,00 |  | МКУ «Служба заказчика» |
| 4.3 | Утепление фасада жилого дома № 8 по пер. Молодежный | 2016 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | МКУ «Служба заказчика» |
| 4.5 | Ремонт крыши по ул. Строительная, д. 14 | 2016 | 2 766,29 |  |  |  | 2 766,29 | НКО «ФКР МО», Администрация ЗАТО города Заозерска, Управление ЭР, ЖКХ и МИ, МКУ «Служба заказчика» |
| 4.6 | Капитальный ремонт строительных конструкций (подвал) жилого дома № 6 по пер. Молодежный в ЗАТО городе Заозерске | 2016 | 1 686,57 |  |  | 1 686,57 |  | МКУ «Служба заказчика» |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС |  |
|  |  |  | 9333,02 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 6 933,02 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Ремонт межпанельных швов | 2017 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | МКУ «Служба заказчика» |
| 2 | Основное мероприятие 2 Выборочный капитальный ремонт лифтового оборудования | 2017 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | МКУ «Служба заказчика» |
| 3 | Основное мероприятие 3 Выборочный капитальный и текущий ремонт квартир в муниципальном жилищном фонде | 2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | МКУ «Служба заказчика» |
| 4 | Основное мероприятие 4 Капитальный ремонт жилищного фонда | 2017 | 7 433,02 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 6 933,02 | НКО «ФКР МО», Администрация ЗАТО города Заозерска, Управление ЭР, ЖКХ и МИ, МКУ «Служба заказчика» |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС |  |
|  |  |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Ремонт межпанельных швов | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Выборочный капитальный ремонт лифтового оборудования | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Выборочный капитальный и текущий ремонт квартир в муниципальном жилищном фонде | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 Капитальный ремонт жилищного фонда | 2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | НКО «ФКР МО», Администрация ЗАТО города Заозерска, Управление ЭР, ЖКХ и МИ, МКУ «Служба заказчика» |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС |  |
|  |  |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Ремонт межпанельных швов | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Выборочный капитальный ремонт лифтового оборудования | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Выборочный капитальный и текущий ремонт квартир в муниципальном жилищном фонде | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 Капитальный ремонт жилищного фонда | 2019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | НКО «ФКР МО», Администрация ЗАТО города Заозерска, Управление ЭР, ЖКХ и МИ, МКУ «Служба заказчика» |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС |  |
|  |  |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Ремонт межпанельных швов | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Выборочный капитальный ремонт лифтового оборудования | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Выборочный капитальный и текущий ремонт квартир в муниципальном жилищном фонде | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 Капитальный ремонт жилищного фонда | 2020 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | НКО «ФКР МО», Администрация ЗАТО города Заозерска, Управление ЭР, ЖКХ и МИ, МКУ «Служба заказчика» |

  - Таблицу Раздела 5. Сведения об объемах финансирования, изложить в следующей редакции:

|  |  | Объемы финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО города Заозерска Мурманской области» на 2014-2020 годы | Всего | 24 957,29 | 1 217,34 | 1 529,00 | 558,60 | 912,20 | 658,74 | 13 583,07 |  | 9333,02 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 11 236,40 | 1 217,34 | 1 529,00 | 558,60 | 912,20 | 658,74 | 6 795,20 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  |
|  | ВБС | 13 720,89 |  |  |  |  |  | 6 787,87 |  | 6 933,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» | Всего | 9 978,40 | 1 059,44 | 1 529,00 | 558,60 | 754,20 | 500,84 | 5 695,20 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 9 978,40 | 1 059,44 | 1 529,00 | 558,60 | 754,20 | 500,84 | 5 695,20 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  |
|  | ВБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» | Всего | 13 720,89 |  |  |  |  |  | 6 787,87 |  | 6 933,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБС | 13 720,89 |  |  |  |  |  | 6 787,87 |  | 6 933,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление экономического развития, жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества Администрации ЗАТО города Заозерска | Всего | 1 100,00 |  |  |  |  |  | 1 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 1 100,00 |  |  |  |  |  | 1 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация ЗАТО города Заозерска | Всего | 158,00 | 157,90 |  |  | 158,00 | 157,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 158,00 | 157,90 |  |  | 158,00 | 157,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рассылка:

- в дело

- в Управление ЭР, ЖКХ и МИ

- в ФБО

- в МКУ «МФЦ»

- ЗКТРП

- МКУ «СЗ»

Т.А.Корабейникова,

(81556)31508